Приложение

к приказу Министерства образования, науки

и молодежной политики Республики Коми

от « ___ » августа 2019 г. № ______

Типовой план работы образовательной организации на календарный год

по эксплуатации и ведению государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование»

Обозначения и сокращения:

1. ГИС ЭО – государственная информационная система Республики Коми «Электронное образование»

2. Подсистема СГО – подсистема «Сетевой город. Образование» ГИС ЭО

3. Подсистема Е-Услуги – подсистема «Е-Услуги. Образование» ГИС ЭО

4. Подсистема ПОО – модуль «Профессиональные образовательные организации» подсистемы «Сетевой город. Образование» ГИС ЭО

5. ОО – образовательные организации

5. ООО – общеобразовательные организации

6. ДОО – дошкольные образовательные организации
7. ОДО – организации дополнительного образования

8. ПОО – профессиональные образовательные организации

| № | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов в соответствии с правилами ведения ГИС ЭО, утвержденные Приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми, Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми от 12 мая 2016 г. № 448/158-од, постановлением Правительства Республики Коми от 05 июня 2015 г. № 241 «О государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование»: – приказ о ведении ГИС ЭО; – план работы по эксплуатации и ведению ГИС ЭО; – приказ о назначении ответственного лица (лиц) за ведение ГИС ЭО; – приказ об утверждении перечня пользователей ГИС ЭО; – приказ, положение, инструкции, регламентирующие порядок обработки персональных данных с использованием ГИС ЭО; – приказ, положение, инструкции, регламентирующие порядок использования средств криптографической защиты информации; – дополнения и изменения в должностные инструкции работников, являющихся пользователями ГИС ЭО; – инструкции и памятки по работе в ГИС ЭО для работников, обучающихся и их родителей (законных представителей); – план обучения (повышения квалификации) сотрудников ОО по эксплуатации ГИС ЭО | Январь или Сентябрь | ООО ДОО ОДО ПОО |
|  | Формирование отчета 85-К (подсистема СГО) | Январь | ДОО |
|  | Создание общеобразовательных программ образовательных организаций и заполнение информации о классах для обеспечения возможности зачисления обучающихся в 1-е классы посредством подсистемы Е-Услуги | В установленные административным регламентом сроки (январь-февраль) | ООО |
|  | Формирование нового учебного года (классов, дошкольных групп в новом учебном году с указанием вакансий и максимальной наполняемостью) в ГИС ЭО | Май (доступно с 1 апреля) | ООО, ОДО, ДОО, |
|  |  | Август | ПОО |
|  | Закрытие 1 семестра (подсистема ПОО) Открытие 2 семестра (подсистема ПОО) | 28 (29) февраля 1 марта | ПОО |
|  | Удаление из расписания уроков в 1-х, 9-х, 11-х классах (подсистема СГО) | с 26 мая | ООО |
|  | Создание приказа о переводе на следующий учебный год (подсистема СГО) | Июнь (на следующий день после завершения учебного года) | ООО ОДО |
|  |  | в течение 7-и рабочих дней в случае изменения информации и ее состава | ПОО |
|  |  | Август | ДОО |
|  | Создание приказов о выпускниках (подсистема СГО) | Июнь (на следующий день после завершения учебного года) | ОДО |
|  | Создание приказов о выпускниках 9-х, 11-х классов (подсистема СГО) | Июнь | ООО |
|  | Создание приказов о выпускниках-студентах (подсистема ПОО) | Июль | ПОО |
|  | Движение учащихся за лето (ведется в новом учебном году) с обязательным указанием образовательной организации, куда выбывает обучающийся (подсистема СГО) | Июнь-Август | ООО |
|  | Создание приказа о переводе на следующий учебный год (подсистема СГО) | 30, 31 августа | ДОО |
|  | Создание приказа о выпускниках (подсистема СГО) | Не позднее 25 августа | ДОО |
|  | Создание приказов о зачислении в 1-е, 10-е классы, студентов 1-х курсов (подсистемы СГО, ПОО соответственно) | до 5 сентября, далее по необходимости | ООО, ПОО |
|  | Комплектование (распределение) и направление детей в дошкольные образовательные организации (подсистема Е-Услуги) | В установленные административным регламентом сроки | ДОО |
|  | Создание приказов о зачислении в дошкольные группы вновь прибывших воспитанников (подсистема СГО) | до 5 сентября, далее по необходимости | ДОО |
|  | Создание приказов о зачислении обучающихся в объединения организаций дополнительного образования (подсистема СГО) | до 15 сентября, далее по необходимости | ОДО |
|  | Актуализация данных об образовательной организации, сведений о работниках, об обучающихся и их родителях (законных представителях), об учебных (индивидуальных) планах по ступеням и видам (по группам, по годам), о классах (группах, объединениях), предметах, сменах, календарно-тематическом планировании, расписании занятий, расписании звонков (подсистемы Е-Услуги, СГО, ПОО) | до 10 сентября, в течение 3-х рабочих дней в случае изменения информации и ее состава | ООО ДОО ОДО ПОО |
|  | Актуализация данных об образовательных программах, рабочих программах, учебных календарях, об учебных дисциплинах, о расписании сессий (подсистемы Е-Услуги, СГО) | до 10 сентября, в течение 3-х рабочих дней в случае изменения информации и ее состава | ПОО ДОО |
|  | Открытие нового учебного года, закрытие текущего учебного года (подсистемы СГО, ПОО) | 1-5 сентября | ДОО |
|  |  | до 15 сентября | ООО, ОДО |
|  |  | до 30 сентября | ПОО |
|  | Инструктаж первоклассников и вновь поступивших обучающихся, их родителей (законных представителей) по работе в ГИС ЭО | сентябрь | ООО, ПОО |
|  | Выдача логинов и паролей первоклассникам, вновь поступившим обучающимся и их родителям (законным представителям) для работы в ГИС ЭО | сентябрь | ООО, ПОО |
|  | Актуализация логинов и паролей сотрудников ОО | Сентябрь, далее по необходимости | ООО, ОДО, ДОО, ПОО |
|  | Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение домашнего задания обучающимся (подсистемы СГО, ПОО) | ежедневно | ООО, ОДО, ДОО, ПОО |
|  | Выставление итоговых оценок, промежуточной аттестации, аттестации профессиональной деятельности (подсистемы СГО, ПОО) | По окончании учебного периода (четверти, триместра, полугодия, года, семестра) | ООО ОДО ПОО |
|  | Актуализация сведений о курсовых работах (подсистема ПОО) | В сроки, установленные в ПОО | ПОО |
|  | Актуализация сведений об итоговой аттестации (подсистема СГО, ПОО) | По окончании итоговой аттестации | ООО |
|  |  | В течение 10 дней после проведения итоговой аттестации | ПОО |
|  | Внесение изменений в действующие организационно-распорядительные документы | Сентябрь, по мере необходимости, в связи с изменениями в действующем законодательстве, приходом новых сотрудников | ООО ДОО ОДО ПОО |
|  | Обучение работников ОО в области эксплуатации ГИС ЭО | По мере необходимости | ООО, ДОО, ОДО, ПОО |
|  | Актуализация сведений о выпускниках и выбывших, о движении обучающихся (подсистемы СГО, ПОО) | в течение 3-х рабочих дней в случае изменения информации и ее состава | ООО ДОО ОДО ПОО |
|  | Контроль полноты и достоверности данных, загружаемых в систему, недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») (подсистемы СГО, ПОО). | Ежедневно | ООО, ДОО, ОДО, ПОО |
|  | Актуализация сведений о портфолио обучающихся, педагогических работников: портрет (эссе, фотография, характеристика), достижения (грамоты, благодарности и т.д.), статьи, памятки, рабочие материалы (подсистема СГО) | По мере необходимости | ООО ДОО ОДО |
|  | Актуализация сведений об общедоступных документах, ведение доски объявлений (подсистемы СГО, ПОО) | По мере необходимости | ООО, ДОО, ОДО, ПОО |

До формирования нового учебного года рекомендуется провести увольнение работников, иначе при открытии нового учебного года записи об уволенных сотрудниках перейдут в новый учебный год.

Обучение, а также методологическая поддержка пользователей ГИС ЭО осуществляется ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»